**от 23.01.2017 г. № 4**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРЬ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРЬ» НА 2017-2022 ГОД.**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Аларь»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Аларь» на 2017-2022 год»

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Аларский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Аларь» (<http://аларь.рф>).

Глава муниципального образования «Аларь»

А.В. Батаева

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение к постановлению**  **муниципального образования «Аларь»**  **от 23.01.2017 г. № 4**  **ПРОГРАММА**  **муниципального образования «Аларь»**  **«Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Аларь» на 2017-2022 год»**  **с.Аларь**  **2017 год**  **СОДЕРЖАНИЕ** | |
| 1. Общая информация о муниципальном образовании |  |
| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. |  |
| 3.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ. |  |
| 4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий и финансовое обеспечение. |  |
| 5. Ресурсное обеспечение Программы. |  |
| 6.Механизм реализации Программы. |  |
| 7. Оценка эффективности социально-экономического и экологических последствий от реализации программы |  |
| 8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Аларь» на 2017-2022год**

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Аларь»» на 2017-2022  год   (далее - Программа) |
| **Основание для разработки программы** | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Устав МО «Аларь» |
| **Муниципальный  заказчик Программы** | Администрация муниципального образования «Аларь» |
| **Разработчик Программы** | Администрация  муниципального образования «Аларь» |
| **координаторы и исполнители   мероприятий  Программы:** | - Администрация муниципального образования «Аларь»  - организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ |
| **Основные цели Программы** | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Аларь»;  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Аларь»;  - Текущее содержание и ремонт мемориальных объектов, мест захоронения распложенных в населенных пунктах МО «Аларь», включая прилежащую к ним территорию;  -  Совершенствование эстетического вида территорий населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, развитие систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  -Повышение общего  уровня благоустройства поселения  -Привлечение населения к работам по ликвидации несанкционированных свалок мусора и твердых коммунальных отходов |
| **Основные задачи Программы** | - Поддержание и приведение в качественное состояние элементов благоустройства,  - Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых архитектурных форм, детских игровых площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.)  - реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении;- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения отходов. |
| **Сроки реализации Программы** | 2017-2022 год |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Общий объем финансирования из средств местного бюджета  2017 год   -51,0 тыс.  руб.  2018 год-28,0 тыс. руб.  2019 год- 23,0 тыс. руб.  2020 год- 32 тыс. руб.  2021 год.- 25 тыс. руб.  2022 год-20,0 тыс. руб.  Итого: 179,0 тыс. руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Аларь».  -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  -Улучшение состояния территорий муниципального образования «Аларь»  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - создание зелёных зон для отдыха граждан;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| **Система организации   контроля за исполнением программы** | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Аларь» в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.  Администрация сельского поселения несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.  Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются  Администрацией муниципального образования «Аларь» депутатам Думы МО «Аларь» |

**1. Общая информация о муниципальном образовании**

Муниципальное образование «Аларь» находится в южной части Аларского районе в 50-ти км. от районного центра п. Кутулик. Отдаленность от железной дороги -50 км. Время поездки до ближайшего центра -45 мин. До центра субъекта федерации – п. Усть-Орда -6 часов, до областного центра -3 часа.

МО «Аларь» граничит с Черемховским муниципальным районом с востока, с западной стороны граничит с Нукутским муниципальным районом. Аларский сельский исполком был образован в далеком 1923 году. На сегодняшний день население МО «Аларь» насчитывает 2045 человек. На территории МО «Аларь» находятся 6 населенных пунктов. Богата событиями, хрониками и людьми становления и развития древней Алари, интересны судьбы людские, пронизанные ветрами времени. В каждом населенном пункте функционирует сельский клуб, библиотека,в центральной усадьбе с. Аларь работает участковая больница, средняя щкола, почта, детский сад, сельский клуб, молокоприемный пункт, краеведческий музей. Много именитых личностей вырастила земля аларская - это три академика, много кандидатов наук, имеются профессора наук.

Имеются интересные исторические места: Ламский сад, он расположен в самом центре Алари, это как бы сердце Алари. В саду находится Ступа, Дуган, куда приходят жители, чтобы помолиться за своих детей, поклоняются своим предкам, в Ламском саду растут высокие кедры, вековые ели, пихта, ранет, черемуха, когда-то посаженные ламами. В 2015 году прошло празднование 200-летия Аларского дацана. Жители гордятся этим дивным и райским садом. В саду всегда тихо и спокойно, слышно как поют птицы и стучит дятел.

Природные ресурсы.

Климат резко-континентальный, средняя температура зимой -25-30, с продолжительной холодной зимой.средняя, температура летом +25+30 С. со средним количеством осадков.

Рельеф.

Основной тип почв, распространенных на территории лугово-черноземные , дерново-подзолистые, преобладающие типы растительности-это степной, лесостепной., представленными степными участками с массивами смешанного леса, имеются участки кустарниковой растительности, животный мир представлен типичными представителями лесостепной фауны- заяц, кролик, лиса, колонок, косуля, имеется богатая орнитофауна, представленная местными и перелетными видами, имеются сельскохозяйственные угодья, пастбища, для проведения строительных работ имеются площади.

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в решении вопросов благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство части населенных пунктов поселения еще далеко от уровня реализации всех современных требований. Есть нерешенные проблемы благоустройства и санитарного содержания дворовых территорий. Серьезную озабоченность вызывают инертность и нежелание граждан, проживающих в так называемом «частном секторе», в решении вопросов организованного мусора через заключение соответствующих договоров на оказание такого типа услуг и активное создание свалок коммунальных отходов.

Уличное освещение населенных пунктов составляет 90% от необходимого, для обустройства нормативного количества приборов наружного освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением предприятий и организаций, наличие финансирования и софинансирования из областного бюджета, которого, к сожалению, на регулируемый период не предусмотрено.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения вопросов благоустройства населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов должна осуществляться в соответствии с бюджетным законодательством и настоящей Программой.

**Раздел 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ**

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности в области благоустройства территории.

В настоящее время предприятий, занимающиеся благоустройством на территории сельского поселения нет. Координацией вопросов по благоустройству занимается Администрация поселения. Указанный круг задач, выполняемый Администрацией поселения, её штатная численность и оснащенность не позволяют в полном объёме исполнять полный комплекс мероприятий по благоустройству. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций, индивидуальных предпринимателей  на договорной основе для решения существующих проблем поселения.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*2.3.1. Наружное освещение*

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых осветительных опорах имеются светильники, которые не обеспечивают нормативное освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и обустройстве недостающего на улицах населенных пунктов территории муниципального образования «Аларь».

*2.3.2.Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют различное состояние в зависимости от года и места посадки,  нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, однолетнее озеленение предполагается в густонаселённых пунктах, имеющих четкую планировку места размещения однолетних насаждений (стационарные клумбовые места).

Необходимо обеспечение удаления аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, окос газонов и обочин внутриквартальных проездов в территории, относящейся к муниципальному ведению.

*2.3.3. Содержание мест захоронения и памятников воинской славы*

На территории поселения расположено 6 кладбищ и 4 памятника воинской славы. Кладбища во всех населенных пунктах требуют огораживания. Памятники воинской славы нуждаются в проведении системы поддерживающих мероприятий по содержанию и ремонту прилежащей территории.  Установлены во всех населенных пунктах в скверах Славы «Стена памяти» к 75-летию Победы. Требуется обновление памятников в с. Аларь на, что нужны денежные средства из областного бюджета.

*2.3.4. Благоустройство населенных пунктов*

Благоустройство в жилых кварталах и на территориях сельских населенных пунктов поселения включает в себя дороги, тротуары  в населенных пунктах зелёные насаждения, ремонт детских игровых площадок, места отдыха с установленными в них малыми архитектурными формами. Благоустройство является полномочием администрации муниципального образования и является качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

Настоящая программа направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов и включает следующие направления для реализации:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Аларь», обеспечение эстетического вида населённых пунктов  поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, обустройство в соответствии с нормативами систем наружного освещения улиц, дворов и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, участие совместно с населением в работах по ликвидации стихийных навалов мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

- создание комфортных условий для проживания граждан.

**Раздел 4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий и определение финансирования .**

,

 Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

**4.1.** Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных пунктов территории муниципального образования «Аларь»

Предусматривается комплекс работ по текущему содержанию и ремонту систем освещения населенных пунктов поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов (оплата потребляемой электроэнергии, оплата работ по замене вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом, реконструкция системы уличного освещения в с. Аларь. Планируется установка новых КТП в с. Аларь по ул. Ербанова и ул. Улахинская (безхозные КТП), эти КТП находятся в ветхом и опасном состоянии.

**4.2.** Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок в населенных пунктах..

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (санитарная очистка, ремонт малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

**4.3.** Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов .

Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений в населенных пунктах., улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка тополей, веток, содержание газонов, посадка клумб, разбивка цветников и мест, прилегающих к объектам благоустройства).

**4.4.** Участие совместно с постоянным населением населенных пунктов в мероприятиях по ликвидации очагов стихийного завала мусора и коммунальных отходов на территории

Предусматривается организационное участие в сборе и вывозе мусора на территориях, придорожной полосе, территорий, прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

**4.5.** Мероприятия по содержанию памятников воинской славы, расположенных в д.Куркат, в.д. Кукунур, в д.Готол.

Предусматриваются поддерживающие работы по содержанию и текущему ремонту (сбор мусора, окраска, текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений).

**4.6.** Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении.

Предусматриваются работы по содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и (или) естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, закупка и установка на захоронениях идентификационных знаков и табличек в целях инвентаризации и паспортизации.

**4.7.** Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных пунктов в сельском поселении.

 Предусматривается комплекс работ сезонному содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий жилой застройки населенных пунктов.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

   Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, в целях реализации настоящей Программы предусматривается следующим:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование направлений** | **Объем финансирования, тыс. руб.** |
|  | **использования средств Программы** |  |
|  | **(программные мероприятия)** |  |
|  |  |  |
|  | 2017год. | **Всего: 51,0** |
|  | **Всего по мероприятиям** |  |
| 1. | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения в с. Аларь; | **28,0** |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | **19,0** |
| 3. | Ремонт водяной скважины в д. Кукунур | 4,0 |
|  | 2018 год | **Всего:28,0** |
| 1. | Обрезка тополей и вывоз вокруг сквера Славы, по ул. Ленина. | 10,0 |
| 2 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских площадок | **18,0** |
|  | 2019 год | Всего:23,0 |
|  |  |  |
| 1. | Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов сельского поселения | 23,0 |
|  | *2020 год* | **Всего: 32,0** |
| 1. | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев на территории в населенных пунктах поселения. | 7,0 |
| 2. | Содержание газонов, выкос травы и сухой стерни на территориях прилегающих в сельских населенных пунктах. | 5,0 |
| 3. | Разборка старых , ненужных строений и их вывоз | **20,0** |
|  | 2021 год | **Всего: 25,0** |
| 1. | Мероприятия по ремонту и содержанию памятников воинской славы | **15,0** |
| 2. | Санитарная очистка и озеленение вокруг водонапорных башен на территории МО «Аларь» | 10,0 |
|  | 2021 год | **Всего:20** |
| 1. | *Ремонт водозаборных колонок* | **10,0** |
| 2. | Ремонт детского парка | 10,0 |

**Раздел 6. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация муниципального образования «Аларь». Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих и иных расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в Разделе 4настоящей Программы, по объектам осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО «Аларь».

Исполнитель Программы - Администрация МО «Аларь»:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами муниципального образования «Аларь»

**Раздел 7. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы**

1. Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы отдыха и проживания населения на территории муниципального образования «Аларь».

В ходе реализации программы будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

2. Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) действующим нормативным требованиям;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству, включая мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок мусора и твердых коммунальных отходов;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками).

**8. Организация управлением Программы и контроль за ходом ее реализации.**

Программа представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития муниципального образования и планируемых администрацией эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров.

Управление Программой, в том числе текущий контроль за ее реализацией, осуществляет администрация. Текущий финансовый контроль использования средств местного бюджета осуществляется органами местного самоуправления. На основе изложенных в Программе направлений «Благоустройство» исполнительные органы местного самоуправления разрабатывают целевые программы, конкретизирующие мероприятия, способствующие достижению главной цели и решению поставленных Программой задач. Ежегодно на основе целевых программ исполнительными органами местного самоуправления МО, разрабатывается план мероприятий, подлежащий исполнению в текущем году.

План составляют как мероприятия, подлежащие финансированию из местного,районного и областного. Координацию разработки целевых программ и планов мероприятий, контроль и анализ хода работ, корректировку Программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации осуществляет Дума МО «Аларь».

Администрация МО «Аларь» определяет ответственных исполнителей, которые осуществляют выполнение конкретных мероприятий Программы, обеспечивают соблюдение сроков, качества и эффективности реализации мероприятий.

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

-  содержание в достойном состоянии  мест Воинской славы,

- поддержание зон для отдыха и занятий спортом и физической культурой для жителей поселения;

- нормативное содержание зелёных насаждений,

- улучшения внешнего вида населенных пунктов поселения.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение светильников уличного освещения, в том числе энергоэффективных;

- увеличение количества зелёных насаждений на территориях населённых пунктов поселения.